重庆市生态环境保护督察受理交办群众

举报投诉问题整改销号情况公示表

	投诉受理编号
	D2CQ20190712012、D2CQ201907180022等258件轨道交通六号线九曲河段噪声扰民问题。

	整改任务概述
	采取有效措施整治轨道交通六号线九曲河段运行噪声及相关道路交通噪声扰民问题。

	整改责任单位
	两江新区

	整改目标
	配合市级相关单位采取降低轨道运行速度等措施，最大限度降低轨道运行噪声扰民，制定小区及周边降噪措施，最大程度降低轨道运行噪声和道路交通噪声扰民。

	整改措施及成效
	江山樾、九里晴川、九公子3个小区开发商和新区管委会投资约1.37亿元，制定了15项降噪措施。其中，江山樾、九里晴川、九公子3个项目开发商投资约0.6亿元，一是在轨道交通六号线两侧加装长3844米、高2.5米的隔声屏。二是对小区临高速路处和市政道路围墙处加装隔声屏。其中，临高速处加装1600余米，临金通大道和平祥路加装1000余米。三是对小区临轨道1000余户房屋门窗加装双层或三层隔声玻璃，加装新风设备，对外墙进行隔声升级。四是在小区栽种高大乔木，增加9000余平方米的绿化面积，提升小区品质。由新区管委会投资约0.77亿元，对金通大道和平祥路九曲河段道路实施了降噪改造，其中，铺设橡胶沥青3300米，在人行道栽种高大乔木，增加绿化面积6500平方米。同时，在金通大道和平祥路增设电警抓拍设备和减速标识，将限速为小客车70公里每小时，其他车辆50公里每小时，并强化执法，防止车辆鸣笛扰民。

经过降噪整治，2023年1月对小区周边7个点位开展环境噪声监测，已全部达标。经市建设工程质量检验测试中心按照最不利位置设置检测点、噪音最不利时段对室内关窗噪声进行检测，所抽测173个点位噪音检测报告结论满足《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）相关要求。

	整改时间
	2019年8月至2020年3月

	社会监督联系人及电话
	重庆市生态环境局两江新区分局

023-67303534


— 28 —

— 27 —    


