重庆市生态环境保护督察受理交办群众

举报投诉问题整改销号情况公示表

| 投诉受理编号 | # X2CQ201908070039 |
| --- | --- |
| 整改任务概述 | 案件中涉及的项目报建名称为北部新区B标准分区B14-7-1/04号地块一期、二期，建设单位为重庆碧桂园中俊房地产开发有限公司，施工单位分别为重庆中通建筑实业有限公司、中天建设集团有限公司，建筑总面积29.8万平方米，已交付9.2万方。该项目一、二期部分楼栋已于2019年6月通过竣工验收，已交付业主。案件中业主反映1.小区后山体被破坏；用塑料材质的草坪遮盖，散发刺鼻气味扰民，且有滑坡危险；2.反映车库漏水，电梯井滴水、未铺设排污管道、天然气管道安装不合理、未设置消防通道、虚假宣传等问题。 |
| 整改责任单位 | # 两江新区建设管理局 |
| 整改目标 | # 业主反映问题全部整改完毕。 |
| 整改措施及成效 | 经2019年8月8日建管中心工作人员现场核实时，（二）、（四）、（五）、（六）条问题已经核实并办结。关于（三）、（七）、（八）条问题办理情况如下： （一）47#楼负二层车库局部存在渗水情况，建设单位已经进行了整改。 （二）46#楼消防通道临时增加隔断待四批次交付后（四批次交付日期为2020年7月30日）已恢复。 （三）关于虚假宣传问题。由市场监管局调查核实并依法依规进行处理。 |
| 整改时间 | # 2019年8月至2020年8月 |
| 社会监督联系人及电话 | 重庆市生态环境局两江新区分局 023-67303534 |