重庆两江新区管理委员会办公室

关于印发两江新区“千兆城市”建设工作

方案的通知

各国有企业，各街道办事处，委机关各部门，各驻区机构，各直属事业单位：

经管委会同意，现将《两江新区“千兆城市”建设工作方案》印发给你们，请结合实际认真组织实施。

重庆两江新区管理委员会办公室

2022年7月8日

（此件公开发布）

两江新区“千兆城市”建设工作方案

## 为深入贯彻落实市第六次党代会精神，按照《重庆市人民政府工作报告（2022年）》安排部署，结合重庆市通信管理局关于“千兆城市”建设总结评估的工作安排，推进新区“双千兆”网络建设，进一步发挥“双千兆”网络在拉动有效投资、促进信息消费和助力制造业数字化转型等方面的重要作用，加快推动构建新发展格局，结合新区实际，制订本工作方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，以支撑制造强国、网络强国和数字中国建设为目标，以协同推进“双千兆”网络建设、创新应用模式、繁荣产业生态、强化安全保障为重点方向，为新区系统布局新型基础设施夯实底座，为加快产业数字化进程、打造“智造重镇”和建设“智慧之城”筑牢根基，为推动经济社会高质量发展提供坚实网络支撑。

（二）基本原则。按照“管局组织评估、政府协调支持、企业为主推进”的总体工作思路，发挥政府在规划引导、政策支持等方面的积极作用，有效发挥各类市场主体作用，并由辖区内相关基础电信企业具体开展“千兆城市”建设相关工作。

二、工作目标

按照“千兆城市”评价标准，在前期工作开展的基础上，用3个月时间，加快千兆光网和5G用户发展，不断丰富应用创新案例。今年9月底前，实现以下指标达标：

（一）“双千兆”网络建设。城市家庭千兆光纤网络覆盖率达80%；城市10G-PON端口占比达25%；重点场所5G网络通达率80%；每万人拥有5G基站数达12个以上。

（二）“双千兆”用户发展。500Mbps及以上用户占比达25%；5G用户占比达25%。

（三）“双千兆”应用创新。在信息消费、垂直行业、社会民生、数字政府等领域发掘5个“双千兆”应用案例。

三、组织领导

为加强对此项工作的组织领导，进一步高效推动两江新区“千兆城市”建设，确保各项指标在今年9月底前达标，按照5月31日两江新区“千兆城市”建设调度会议精神，成立两江新区“千兆城市”建设工作领导小组（以下简称“领导小组”）。具体如下：

组  长：李  洁  两江新区党工委委员、管委会副主任

副组长：杨  艾  产业促进局副局长

张智生  经济运行局副局长

成  员：曾建全  鸳鸯街道人大工委主任

张问勤  人和街道人大工委主任

张永娟  天宫殿街道办事处副主任

王海燕  翠云街道办事处副主任

刘远全  大竹林街道办事处副主任

冯  粒  礼嘉街道党工委委员

尹平利  金山街道办事处副主任

胡亚兰  康美街道办事处组织委员

贾  义  电信两江新区分公司副总经理

李  可  移动重庆城二分公司副总经理

刘振宇  联通两江新区分公司总经理

魏  明  铁塔两江分公司副总经理

领导小组加强统筹指导，积极对接市通信管理局，明确工作目标和时间安排，加强政策支持引导，培育市场主体需求，加快“千兆城市”建设相关工作，营造“双千兆”网络良好发展环境，引导各类市场主体积极参与“千兆城市”建设。为加强工作调度，领导小组下设工作专班在产业促进局，由经济运行局、产业促进局、各街道、基础电信企业抽调专人组建，产业促进局副局长杨艾同志任专班组长。专班主要职责如下：

一是对照工业和信息化部“千兆城市”评价标准，对标找差、对表落实，深挖新区“双千兆”应用创新推荐案例，推动新区500Mbps及以上用户占比达标。

二是促进5G和千兆光网建设、应用普及、场景应用，探索典型行业千兆专网建设，形成“以建促用，建用并举”的良性发展循环，赋能千行百业数字化转型。

三是积极对接市通信管理局，每月向领导小组和市通信管理局报告相关指标推进及案例挖掘情况，确保沟通顺畅；加强工作推进过程中的监督、指导和实施。

四是推进社会公共资源与信息通信行业双向开放共享，积极协调解决基础电信企业、铁塔公司在宣传、建设、运行等过程中的具体困难，提升新区网络基础设施建设水平。

四、重点任务

（一）“千兆城市”建设行动。加快城市“双千兆”网络建设部署，打造一批“双千兆”示范小区、“双千兆”示范产业园，按需推进“双千兆”用户发展，构建“网络+平台+应用”固移融合、云网融合的“双千兆”服务体系，通过应用、服务牵引，促进用户向500Mbps 及以上高速宽带和5G网络迁移，结合“千兆城市”评价指标，定期开展建设成效评估。

1.加快千兆光纤网络建设部署。各基础电信企业要加快城区10GPON宽带接入设备建设，适时引入50GPON等更高速接入技术部署，光线路终端（OLT）设备规模部署，持续开展OLT上联组网优化和老旧小区、产业园区等光纤到户薄弱区域光分配网（ODN）改造升级，促进全光接入网进一步向用户端延伸。按需开展支持千兆业务的家庭和企业网关（光猫）设备升级，通过推进家庭内部布线改造、千兆无线局域网组网优化以及引导用户接入终端升级等，提供端到端千兆业务体验。

2.稳步推动5G网络稳步发展。按照“适度超前”原则，努力推动形成“以建促用、以用促建”的5G良性发展模式，统筹5G网络建设规模，按照按需建设、分场景建设和深度覆盖，加快推进城市5G覆盖；持续开展5G独立组网（SA）规模商用，重点加快重点区域、重点场所、重点行业的网络覆盖；鼓励采用宏基站、微小基站等多种组网方式与集中式无线接入网（C-RAN）等其他技术相结合，推进5G网络在交通枢纽、商圈、景点等流量密集区域的深度覆盖。

3.深化电信基础设施共建共享。支持基础电信企业持续深化行业内共建共享，按照“集约利用存量资源、能共享不新建”原则，统筹利用已有站址资源和社会杆塔资源，促进通信基础设施与市政、公路等设施融合部署；支持基础电信企业本着公平公正、互惠互利原则开展5G网络共建共享，同时加强杆路、线缆管沟等传输资源共建共享，鼓励通过同沟分缆分管、同杆路分缆、同缆分芯等方式实施光纤网络共建，通过纤芯置换、租用纤芯等方式实施共享。

（二）承载能力增强行动。实施骨干互联网优化建设工程，提升网络健壮性、降低网络时延，按需扩容互联传输系统；按需部署超高速、超大容量传输系统，提升传输网络综合承载能力；加快推动灵活全光交叉、智能管控等技术发展应用，提升网络调度能力和服务效能。

4.优化数据中心互联（DCI）能力。各基础电信企业要面向数据中心高速互联的需求，开展400Gbps光传输系统的部署应用，开展数据中心直联网络、定向网络直联等的建设；支持新区数字经济发展，做好政务、行业、社会数据中心网络支撑；持续推动IPv6 分段路由（SRv6）、虚拟扩展局域网（VXLAN）等DCI核心技术的应用；推进软件定义网络（SDN）技术在数据中心互联中的应用，提升云网协同承载能力。

5.协同推进5G承载网络建设。各基础电信企业要开展5G前传和中回传网络中大容量、高速率、低成本光传输系统建设，提升综合业务接入和网络切片资源的智能化运营能力。推动5G承载网城域接入层按需部署50Gbps系统，城域汇聚层和核心层按需部署100Gbps或200Gbps系统。逐步推动三层虚拟专用网（L3VPN）组网到边缘，兼容边缘云数据中心互连组网。

（三）行业融合赋能行动。积极推动5G应用推广、千兆行业虚拟专网建设。支持鼓励基础电信企业发挥千兆光网和5G的差异化特点，在工业制造、教育、医疗等领区开展千兆虚拟专网试点和应用创新工作，并结合应用场景建设MEC平台。

6.创新开展千兆行业虚拟专网建设部署。各基础电信企业结合行业单位需求，在工业、交通、电网、教育、医疗、港口、应急公共服务等典型行业开展千兆虚拟专网建设部署。探索创新网络架构，采用与公网部分共享、与公网端到端共享等多种模式灵活开展网络建设。按需在行业单位内部署5G基站、OLT设备、核心网网元、行业终端等，支持行业单位敏感数据本地化处理和存储。探索创新运营模式，鼓励开放有关接口功能，为行业单位提供必要的管理控制权限，服务行业发展。

7.大力推进“双千兆”网络应用创新。鼓励基础电信企业、互联网企业和行业单位合作创新，聚焦信息消费新需求、新期待，加快“双千兆”网络在超高清视频、AR/VR等消费领域的业务应用。聚焦制造业数字化转型，开展面向不同应用场景和生产流程的“双千兆”协同创新，加快形成“双千兆”优势互补的应用模式。同时统筹推动5G2B（行业）和2C（个人）应用创新，进一步发挥5G应用产业方阵作用，促进产融对接，促进需求、网络、技术、产品等各环节的有效衔接。推动5G行业虚拟专网建设，进一步挖掘5G典型应用，加快5G应用在各行业落地推广。面向民生领域人民群众关切，推动“双千兆”网络与教育、医疗等行业深度融合。

8.积极采用“IPv6+”（互联网协议第6版）等新技术提供确定性服务能力。各企业要持续推动IPv6 规模部署，不断提升IPv6用户占比，增加IPv6的网络流量和网络浓度。支持基础电信企业探索采用IPv6+等新技术在网络层提供端到端的确定性服务能力，保障特定业务流传输的带宽、时延和抖动等性能要求。新建行业网络优先支持IPv6分段路由、网络切片、确定性转发、随路检测等“IPv6+”功能，并开展新型组播、业务链、应用感知网络等试点应用。

（四）用户体验提升行动。各基础电信企业要聚焦网络质量、资费感知、渠道服务和信息安全等方面的客户核心诉求，为用户提供网络优质、服务便捷、消费透明、安全可信的优质服务；开展网络质量优化集中整治工作，落实客户定期回访制度，有效确保网络质量提升，切实保障网络运行的稳定性、安全性。

9.不断提升服务质量。各基础电信企业切实提升5G服务质量，制定完善本企业5G服务标准，加大对实体营业厅、客服热线等一线窗口的服务考核力度。进一步健全提醒机制，严守营销红线，严查“强推5G套餐”“限制用户更改套餐”“套餐夸大宣传”等行为，切实维护广大用户合法权益。推动企业降低中小企业宽带和专线平均资费。鼓励面向贫困户、老年人、残疾人等特殊群体，推出专属优惠资费，合理降低手机、宽带等通信费用。

10.加强保障网络质量。强化5G和4G网络协同发展，推进2G 、3G 、4G频率重耕和优化升级，提升网络资源使用效率。支持多模基站设备的研制和部署，优先保障城市热点地区、城市主干道路沿线、重点产业园区等对不同制式网络的覆盖需求，完善工业互联网、车联网等新兴产业网络覆盖质量。持续提升新区互联网出口带宽能力，改善互联网访问体验。推动互联网企业提升服务能力，保障基本带宽配置，提升用户业务访问体验。

（五）安全保障强化行动。加大通信基础设施保护管理，落实电信设施建设和保护；结合5G网络特点，同步规划建设覆盖5G网络的有关网络安全技术；开展5G网络和系统单元安全测评和隐患排查，开展5G通信网络定级备案；加强5G网络安全威胁信息共享和协同，提升应急处置能力。

11.加强网络基础设施安全。夯实“双千兆”网络、设备和应用安全，按照重要产品和服务供应链专项工作有关要求，在网络规划、建设等重要环节，推进国产化使用率；推动落实工业互联网企业网络安全分级分类管理，促进工业数据的安全使用、流动和共享；督促指导相关企业落实网络安全主体责任，建立健全网络安全管理制度、工作机制，开展网络安全风险评估和隐患排查，及时防范网络、设备、物理环境、管理等多方面安全风险，构筑安全可信的网络基础设施，提升网络安全防护能力。

12.增强网络安全保障水平。鼓励各基础电信企业、网络安全企业、行业单位等在医疗、教育、工业等重点行业领域加强网络安全工作协同，面向多样化业务场景、接入方式和设备形态，强化千兆行业虚拟专网安全风险防范和应对指导，推动实现网络设施安全共建、安全共享。推动落实网络安全检查等级保护、风险评估、应急处置等制度，采用数据泄露防护、完整性保护、去标识化等技术，建立敏感数据保护体系，完善数据容灾备份，保障关键数据资源的安全。构建涵盖底层设施、关键设备、网络中安全产品等全环节的产业生态，搭建安全可信、可靠的新型信息基础设施，稳步提升“双千兆”网络安全。

五、工作保障

（一）加强组织领导。各级各部门要进一步提高政治站位，积极支持新区“千兆城市”建设。各基础电信企业要落实主体责任，制定具体实施方案，倒排工期，细化任务清单和责任分工，强化工作推进和目标考核，在发展资金、项目等方面积极向市公司争取大力支持，确保工作任务圆满完成。

（二）做好宣传引导。各基础电信企业要高度重视社会宣传工作，组织开展“千兆城市”宣传入社区、商业楼宇活动，通过自有营业厅、网上营业厅、手机营业厅以及电视、广播等线上线下渠道加强“双千兆”网络政策、效果宣传。持续加强行风建设，切实提高通信行业服务水平，维护用户合法权益。

（三）加强协调联动。工作专班做好统筹，与新区相关部门建立“双千兆”网络协调发展沟通协调机制，强化要素保障，及时研究、解决工作推进过程中的问题，积极营造有利于“双千兆”发展的良好环境，按照目标导向、问题导向、结果导向原则，把握时间节点，确保在评估验收时间节点前完成建设工作。

附件：两江新区“千兆城市”建设工作任务清单

附件

两江新区“千兆城市”建设工作任务清单

| 序号 | 工作任务 | 具体内容 | 责任分工 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “千兆”城市建设行动 | 加快建设城区10GPON宽带接入设备，使城市10G-PON端口总数占比达到25%；优化OLT上联组网，改造升级光纤到户薄弱区域光分配网（ODN），升级家庭和企业网关（光猫）设备，推动城市家庭千兆光纤网络覆盖率到80%；推进家庭内部布线改造、千兆无线局域网组网优化，引导用户接入终端升级，实现至少25%的用户带宽在500Mbps及以上 | 责任单位：各基础电信企业 配合单位：各街道 | 8月30日 |
| 2 |  | 统筹建设5G网络，推动5G覆盖；开展5G独立组网（SA）规模商用，加快重点区域、场所、行业的网络覆盖；采用多种组网方式与集中式无线接入网(C-RAN)等技术,实现重点场所80%的5G网络通达率 | 牵头单位：经济运行局 责任单位：各基础电信企业 配合单位：各街道 | 8月15日 |
| 3 |  | 统筹通信基础设施与市政、公路等设施融合部署；支持基础电信企业开展5G网络共建共享，同时加强杆路、线缆管沟等传输资源共建共享，实施光纤网络共建，通过纤芯置换、租用纤芯等方式实施共享 | 责任单位：各基础电信企业、各街道 | 持续推进 |
| 4 | 承载能力增强行动 | 部署应用400Gbps光传输系统，开展数据中心直联网络、定向网络直联等建设工作；推动DCI核心技术的应用，推进软件定义网络（SDN）技术在数据中心互联中的应用 | 责任单位：各基础电信企业 | 8月15日 |
| 5 |  | 建设5G前传和中回传网络光传输系统，推动5G承载网城域接入层、城域汇聚层和核心层按需部署带宽系统。推动三层虚拟专用网(L3VPN)组网到边缘，兼容边缘云数据中心互连组网 | 责任单位：各基础电信企业 | 8月30日 |
| 6 | 行业融合赋能行动 | 部署工业、交通、教育等典型行业千兆虚拟专网建设，采用多种模式创新网络架构。按需在行业单位内部署5G基站、OLT设备、核心网网元、行业终端等，开放有关接口功能，为行业单位提供管理控制权限 | 牵头单位：产业促进局 责任单位：各基础电信企业 | 8月15日 |
| 7 |  | 开展面向不同应用场景和生产流程的“双千兆”协同创新。推动5G2B（行业）和2C（个人）应用创新，建设5G行业虚拟专网，推动网络与行业深度融合，打造5个拥有新区特色的“双千兆”应用创新案例 | 责任单位：各基础电信企业 配合单位：产业促进局、各街道 | 8月30日 |
| 8 |  | 推动IPv6 规模部署，不断提升IPv6用户占比，增加IPv6的网络流量和网络浓度。探索采用IPv6+等新技术在网络层提供端到端的确定性服务能力。新建行业网络优先支持“IPv6+”功能 | 责任单位：各基础电信企业 配合单位：产业促进局 | 持续推进 |
| 9 | 用户体验提升行动 | 制定完善本企业5G服务标准，加大对实体营业厅、客服热线等一线窗口的服务考核力度。严守营销红线的基础上通过推动降低中小企业和特殊群体通信平均资费等手段，把5G用户市场占有率提高至25% | 责任单位：各基础电信企业 配合单位：各街道 | 7月15日 |
| 10 |  | 协同发展5G和4G网络，推进2G 、3G 、4G频率重耕和优化升级，保障不同制式网络的覆盖需求，加大多模基站设备的研制和部署力度，至少保证每万人拥有12个5G基站 | 责任单位：各基础电信企业 配合单位：产业促进局、各街道 | 7月30日 |
| 11 | 安全保障强化行动 | 推进国产化使用率，推动落实工业互联网企业网络安全分级分类管理，建立健全网络安全管理制度、工作机制，开展网络安全风险评估和隐患排查，构筑安全可信的网络基础设施 | 牵头单位：产业促进局 责任单位：各基础电信企业 | 7月15日 |
| 12 |  | 强化千兆行业虚拟专网安全风险防范和应对指导，推动实现网络设施安全共建、共享。落实网络安全检查等级保护、风险评估、应急处置等制度，建立敏感数据保护体系，保障关键数据资源的安全 | 责任单位：各基础电信企业 | 7月15日 |